# U M O W A     N R  ……/2018

zawarta w dniu ………….2018 roku w Łomży w  wyniku przetargu  nieograniczonego z  dnia………………….    ( nr ………………)  pomiędzy:

spółką pod  firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łomży, ul. Zjazd 23 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym, Wydział Gospodarczy  w Białymstoku pod numerem KRS 0000052100,kapitał zakładowy Spółki 50 567 000,00 zł, NIP 718-10-09-763 zwaną dalej Zamawiającym

reprezentowaną przez: Mariusza Konopka   - Prezesa  Zarządu

a

………………………………………………………………………………………………….,   zwanym dalej Wykonawcą  reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………….

§ 1 Przedmiot umowy.

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu  :

- przewiertów  sterowanych  rurą  PE100 SDR 26 PN6  o  średnicy 200/7,7 mm (RC), którą  dostarczy  Wykonawca :

200 mm – 1124 mb – sieć  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.  Zawadzkiej

- przewiertów  sterowanych  rurą  PE, którą  dostarczy  Zamawiający,   o  średnicy:

160 mm –  150 mb   – sieć  wodociągowa  w ul.  Mazowieckiej

200  mm - 800  mb – sieć  wodociągowa w ul. Zjazd

355 mm  – 894 mb  -  sieć wodociągowa w  ul.  Zawadzkiej

- przecisków  mechanicznych rurą  PE, którą dostarczy  Zamawiający, o  średnicy:

110 mm – 110 mb – sieć wodociągowa  w  ul.  Nowogrodzkiej, Fabrycznej  i  Przykoszarowej

160 mm – 32 mb -  sieć wodociągowa  w  ul.  Nowogrodzkiej

250 mm – 8 mb - sieć wodociągowa  w  ul.  Nowogrodzkiej

- przecisków  mechanicznych  rurą stalową  o  średnicy 273/ 6,3 mm, którą  dostarczy  Wykonawca :

273 mm – 17 mb – kanał  sanitarny  w  ul.  Przykoszarowej i  Wesołej

Prace  powinny  być  wykonywane  zgodnie z  dokumentacją projektową lub  mapami   geodezyjnymi  - każdorazowo dostarczonymi   przez  Zamawiającego.

2.Zakres przedmiotu  umowy  obejmuje następujące  czynności :

- wykonanie  przedmiotu   zamówienia  w  terminie  od  dnia  podpisania  umowy  do  dnia 30.11.2018  r,    przy  czym :

- przewiert  rurą   PE 200 mm w  ul.  Zawadzkiej  w terminie  do  30.04.2018 r.

- przewiert  rurą  PE 355 mm  w  ul..  Zawadzkiej  w  terminie  do  15 .05.2018 r.

- zapewnienie   sprzętu ( maszyn, urządzeń ) i  kadry   w  odpowiedniej  ilości   i  o   odpowiednich  kwalifikacjach   niezbędnych    do  wykonania  przedmiotu   umowy.

- uzyskanie  stosownych   zezwoleń  zarządcy   dróg   dotyczące  transportu   maszyn  potrzebnych   do  realizacji   przedmiotu  zamówienia   do  i  z  terenu   budowy.

- wykonanie   prac w  obrębie  urządzeń   uzbrojenia  terenu   pod  nadzorem   właścicieli   uzbrojenia  oraz  uzyskanie   stosownych  protokołów   odbioru, które  należy   przekazać Zamawiającemu.

- wykonanie   zgrzewów  doczołowych.

- dostarczenie  rury  stalowych o  średnicy  273/6,3  mm do  przecisków  mechanicznych i przewiertów sterowanych o  średnicy 200/7,7

3. Zamawiający  zapewnia

- kompleksowa   obsługę  geodezyjną  ( wytyczenie  trasy   przecisku  lub  przewiertu  oraz  inwentaryzację   powykonawczą).

- uzyskanie   zezwolenia   na  wejście   w  teren, zajęcie   pasa  drogowego  na czas  prowadzenia  robót.

- nadzór   nad  wykonywanymi   pracami.

- wykonanie     wykopów  do    prac  montażowych.

- dokonanie  odbioru  robót.

- zapłatę  umówionego wynagrodzenia.

- dostarczenie  rur do  przewiertów  i  przecisków.

4. W przypadku wystąpienia konieczności robót dodatkowych, nieprzewidzianych w chwili rozpoczęcia prac i nie ujętych w przedmiocie umowy , zostanie sporządzony dwustronny protokół konieczności oraz kosztorys dodatkowy, a wykonanie tych prac wymaga odrębnego pisemnego zlecenia przez Zamawiającego określającego zakres i warunki finansowe zlecenia tych robót Wykonawcy.

§ 2. Zlecenia jednostkowe

Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania przedmiotu  umowy określonego   w  §1  – sukcesywnie,  w  miarę  potrzeb  Zamawiającego.

2. Zamawiający  każdorazowo   w  formie   pisemnej  zleci   Wykonawcy wykonanie   prac na  poszczególne  lokalizacje  i  określi   zakres  oraz  termin   wykonania zleconego/ych  przewiertu/przecisku , nie krótszy niż  14  dni             ( dalej : „zlecenie jednostkowe”).

3. W uzasadnionych przypadkach tj. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazany   termin wykonania zlecenia jednostkowego może ulec wydłużeniu przez Zamawiającego  na  piśmie.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1.Ceny jednostkowe  za  poszczególne  przewierty/przeciski  objęte przedmiotem niniejszej umowy zostały  zawarte  w  ofercie Wykonawcy , stanowiącej  załącznik  nr 1 do  umowy.

2. Ceny jednostkowe, wskazane w ofercie obejmują wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy ,  są stałe i nie podlegają zmianie, za wyjątkiem zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. W tym przypadku ceny jednostkowe brutto zmienią się o wielkość, o jaką zmieni się stawka podatku.

3. Ilości przewiertów /przecisków wskazane w paragrafie 1 niniejszej umowy są wielkościami szacunkowymi ,orientacyjnymi. Wynagrodzenie Wykonawcy  z  tytułu umowy  płatne będzie  za faktyczną liczbę zamówionych i odebranych przez Zamawiającego robót objętych przedmiotem umowy - przy zastosowaniu jednostkowych cen  ujętych w ofercie Wykonawcy.

4. Maksymalną wartość umowy  strony ustalają w wysokości: …………………. plus  podatek 23 %  w  kwocie ………………….razem ( brutto) ……………………zł, słownie : …………………………………….  zł. Wraz z osiągnięciem tej kwoty  przed terminem obowiązywania niniejszej umowy ,  umowa zostaje  uznana za wykonaną                    i  automatycznie wygasa  bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez strony

5. Zamawiający zastrzega sobie  prawo niewykorzystania maksymalnej wartości umowy   – bez żadnych roszczeń Wykonawcy  wobec Zamawiającego.

6. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu umowy -  bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się :

- przed przystąpieniem do prac zapoznać się z przedmiotem zlecenia jednostkowego , warunkami jego wykonania, stanem  terenu , budynku, budowli i innych instalacji na terenie planowanych robót i terenem przyległym

- wykonać prace  zgodnie z niniejszą umową , z należytą starannością zgodnie z Polskimi Normami, wiedzą techniczną, Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami oraz dołączyć – jeżeli są wymagane -niezbędne do odbioru przedmiotu umowy atesty, aprobaty techniczne, karty  katalogowe, certyfikaty zgodności, w tym w szczególności: aprobatę techniczną, certyfikat zgodności, znak certyfikacji krajową, deklarację zgodności.

- Przy wykonywaniu robót objętych umową Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz do zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót i terenu przyległego  oraz zapewnienia  bezpieczeństwa osób postronnych i ich mienia z zachowaniem najwyższej staranności.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do :

- realizowania zleconych robót przez wykwalifikowany personel , posiadający niezbędne uprawnienia, ważne badania lekarskie i aktualne przeszkolenia bhp,

- zatrudnienia personelu realizującego niniejszą umowę na podstawie  umowy o pracę jeśli personel ten wykonuje on zamówienie w warunkach charakterystycznych dla umowy o pracę, a także  do bezwzględnego przestrzegania zasad  wynagradzania personelu realizującego umowę  w zakresie dotyczącym zagwarantowania płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej  ( dla umów cywilnoprawnych),

- wyposażenia osób wykonujących prace  w niezbędny wymagany sprzęt ochrony indywidulanej celem zapobiegania wypadkom przy pracy,

- przestrzegania zakazu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych takich jak: spawanie, cięcie palnikami lub szlifierkami, lutowanie i innych z ogniem otwartym, bez odpowiedniego zabezpieczenia własnym sprzętem ppoż. i bez uzyskania na te prace odpowiednich zezwoleń,

- dbania o należyty porządek na terenie prowadzonych prac i terenie przyległym  a także wywiezienia i utylizacji na własny koszt  wszystkich pozostałości , odpadów               i materiałów pozostałych w związku z realizacją przedmiotu umowy,

- uporządkowania po zakończeniu prac terenu prac i terenu przyległego , a następnie przekazania go w stanie należycie uporządkowanym Zamawiającemu   w protokole końcowego odbioru robót.

4.Wykonawca i  jego podwykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za personel wykonujący umowę w zakresie narażenia personelu  na warunki pracy stwarzające zagrożenie dla zdrowia i higieny, w zakresie zapobiegania pożarom, uszkodzeniu maszyn i narzędzi oraz zanieczyszczeniu środowiska .

5.Wykonawca wykona prace własnym sprzętem i przy użyciu własnych materiałów  w  przypadku  przecisków  mechanicznych rurą stalową 273 mm, które powinny spełniać jakościowo warunki określane przepisami prawa budowlanego oraz posiadać atesty wymagane przepisami prawa, certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska normą lub aprobatą techniczną.

6.Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego podda się kontroli i udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające przestrzeganie postanowień określonych w ust. 1-5 oraz  udzieli dodatkowych wyjaśnień.

7.Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własnego mienia, mienia podwykonawców                         i personelu we własnym zakresie. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za utracone przez Wykonawcę narzędzia, materiały itp.

8.Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód powstałych w związku z wykonywanymi przez niego robotami.

9.W okoliczności, gdy Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy, bądź jego elementów podwykonawcom, odpowiada za działanie bądź zaniechanie tych osób jak za swoje własne. .  Podwykonawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązków określonych w powyżej w ust 1-8.

10.Wykonawca jest obowiązany w okresie wykonywania prac objętych niniejszą umową do posiadania i przedkładania Zamawiającemu aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu  prowadzonej działalności w tym w szczególności obejmującej przedmiot umowy - z sumą ubezpieczenia w wysokości co najmniej  500 000,00 zł  na cały okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadania polisy OC, której okres obowiązywania wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wznowienia ubezpieczenia, przed upływem terminu jego ważności, na wymaganych w nin. umowie warunkach, na okres obowiązywania zawartej umowy i przedłożenia jej Zamawiającemu.

11.Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:

a/ informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie dni 7 od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania wraz z przedmiarem  i wyceną,

b/ informowania Zamawiającego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu, oraz               o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiajacego, zobowiązany jest on odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót  a następnie przywrócić do stanu poprzedniego,

c/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń w toku realizacji inwestycji do ich naprawienia oraz doprowadzenia do stanu poprzedniego.

12.Zamawiający ma prawo wglądu w przebieg zaawansowania prac wykonywanych przez Wykonawcę, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, na każdym etapie ich wykonywania. Wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego upoważniony jest do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń co do rodzaju, ilości i jakości robót objętych umową.

§ 5.Odbiór przedmiotu umowy(zlecenia jednostkowego).

- Przedmiot umowy (zlecenia jednostkowego) będzie podlegać odbiorowi przez Zamawiającego. Strony przystąpią do odbioru końcowego w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia ze strony Wykonawcy   o gotowości do odbioru.

- Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie zlecenia jednostkowego będzie protokół odbioru  podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy -  bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie miejsce objęte pracami.

- Zamawiający sprawdzi w trakcie odbioru wykonanie przedmiotu umowy w szczególności  w zakresie zgodności z postanowieniami umowy i załączonych do niej dokumentów, wymaganiami Polskich Norm i norm branżowych oraz wymagań wynikających z jego przeznaczenia.  W razie stwierdzenia w szczególności , że przedmiot odbioru jest wykonany :

a) nieprawidłowo technologicznie,

b) niezgodne ze zleceniem bądź opisem przedmiotu umowy zawartym w niniejszej umowie  i załącznikach do umowy, pozwoleniu  budowlanym lub innych  dokumentach  urzędowych określających warunki wykonania prac,

c) przy użyciu materiałów nie posiadających atestów określonych prawem, w  przypadku przecisków  mechanicznych  rurą  stalową  o średnicy  273 mm

d) wadliwie,

e) roboty bądź ich poszczególne elementy nie spełniają założeń użytkowych,

f) nie spełnia wymagań stawianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Polskie normy   i normy branżowe,

g) nie nadaje się do wykorzystania w celu do jakiego został wykonany

Zamawiający (jego przedstawiciel) ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru.

5.W przypadku odmowy podpisania protokołu odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do  usunięcia stwierdzonych wad, usterek, nieprawidłowości  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni. Procedura odbioru zostanie powtórzona, aż do skutku.  Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po usunięciu wad.

6 Jeżeli  ujawnione wady/ usterki / nieprawidłowości są wadami istotnymi, tj. uniemożliwiają lub ograniczają możliwość korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem , a nie jest możliwe ich usunięcie Zamawiający może wedle swego wyboru: od umowy odstąpić z winy Wykonawcy lub żądać obniżenia ceny.

7 Niezależnie od ww. uprawnień  Zamawiający może  również skorzystać z uprawnień wynikających   z paragrafu  9  umowy.

§ 6. Warunki płatności wynagrodzenia Wykonawcy .

- Wynagrodzenie  Wykonawcy za prawidłowo wykonane roboty objęte zleceniem jednostkowym nastąpi  na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Podstawą wystawienia faktury będzie Protokół odbioru  zlecenia jednostkowego   o którym mowa w § 5 -  bez uwag  i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w wystawionej fakturze.

- Zapłata nastąpi w terminie 21 dni  od daty doręczenia i zaakceptowania faktury, po uprzednim  podpisaniu „Protokołu odbioru” bez uwag i zastrzeżeń  ze strony Zamawiającego - z zastrzeżeniem postanowień § 8 w odniesieniu do konieczności rozliczeń z podwykonawcami, jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany przy udziale podwykonawców.

- Dniem  zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za opóźnienie  w  zapłacie   należności Wykonawcy przysługują odsetki w  wysokości  ustawowej zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami..

§ 7. Gwarancja.

- Wykonawca   udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace objęte każdym zleceniem jednostkowym  na okres  5 lat począwszy  od daty protokołu odbioru każdego zlecenia jednostkowego ( podpisanego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego) .

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady w przedmiocie umowy, które wyjdą na jaw po dacie ich odbioru przez Zamawiającego – aż do upływu terminu wynikającego z udzielonej  gwarancji. Okres gwarancji przedłuża się o okres wystąpienia wad tj. od dnia ich  wystąpienia - do czasu ich usunięcia

- W  ramach  udzielonej  gwarancji Wykonawca   zobowiązuje  się  do  nieodpłatnego  usunięcia   stwierdzonych   wad  /  usterek  przedmiotu umowy   w  terminie   do  5  dni od daty pisemnego/ faxem na nr …………….. lub e-mail’em  na adres ………………………..zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego

- W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę  tego obowiązku, jeśli opóźnienie przekroczy 14 dni  Zamawiający ma prawo  , oprócz naliczenia kar umownych z tego tytułu  -  powierzyć usunięcie  wad /usterek osobie trzeciej , a kosztami obciążyć Wykonawcę   ( wykonanie zastępcze).

- Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 8. Podwykonawstwo

Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy wykona własnymi siłami bez udziału podwykonawców. (*)

(* lub w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy/om,                               niniejszy paragraf otrzyma poniższe  brzmienie )

1. Następujący zakres robót  Wykonawca będzie wykonywał za pomocą   następujących podwykonawców : ....................................................................................................................................................

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana  pisemna zgoda Zamawiającego .

3. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji umowy lub projektu umowy z każdym podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie wraz z pisemnym wnioskiem o akceptację .

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o sprzeciwie lub zastrzeżeniach , o których mowa w art. 647 par 2 (1) kodeksu cywilnego w ciągu 14 dni od otrzymania w.w  wniosku(ów), przy czym bezskuteczny upływ tego terminu uważany jest za  akceptację  Zamawiającego.

5. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust 3 stosuje się odpowiednio.

6. Umowy , o których mowa w ust  4  i 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności .

7. Każdy projekt umowy lub umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawca nie może pozostawać w sprzeczności z treścią umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą oraz powinien zawierać w szczególności zgodne z odpowiednimi postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą:

1) zakres i  wszelkie warunki i wymagania jakościowe wykonania robót zgodne z odpowiednimi postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą,

2) terminy realizacji,

3)wynagrodzenie i terminy płatności, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

4) tryb rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w przypadku rozwiązania  umowy Zamawiającego z podwykonawcą .

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu każdorazowo  do wglądu zawartą  umowę o podwykonawstwo oraz wszelkich zmian tej umowy (aneksu) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. W odniesieniu do robót częściowo lub całkowicie wykonanych przez podwykonawców , Wykonawca przedstawi dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zakresie wykonanych przez nich robót wraz z pisemnymi oświadczeniami podwykonawców, że płatności za wykonane przez nich roboty zostały dokonane przez Wykonawcę. W przypadku nie dostarczenia w/w dowodu zapłaty przez Wykonawcę oraz oświadczeń wszystkich podwykonawców robót budowlanych, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury,  która stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego do czasu, aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez właściwy sąd  albo podwykonawca pisemnie zrzeknie się roszczenia.

10. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni , że należne płatności zostały wykonane.

11. Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kwot zapłaconych bezpośrednio przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców zgodnie z art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia takich kwot z płatności należnych Wykonawcy na mocy Umowy albo pobrania ich z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

12. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i ich dalszych podwykonawców, zakresu powierzonych i wykonywanych prac oraz zasad i postępu dokonywanych z nimi rozliczeń.

13. Zamawiający ma prawo domagać się zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zmiany  w szczególności w przypadku:

1) nieprzestrzegania przepisów prawa pracy BHP i przeciwpożarowych,

2) realizacji robót niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowy ,

14. W razie zaistnienia w czasie realizacji robót uzasadnionej potrzeby zmiany podwykonawcy, Wykonawca składa pisemne zgłoszenie Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca wskaże Zamawiającemu nowego podwykonawcę, załączając projekt umowy o podwykonawstwo. Jeżeli zmiana taka dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  w ofercie , w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu     o udzielenie niniejszego zamówienia , Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nowy podwykonawca samodzielnie  spełnia  te warunki  w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca , na którego zasoby Wykonawca powoływał się  w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Zamawiający zajmuje stanowisko w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowego zgłoszenia.

15.Wszelkie postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§9.Kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  następujące kary umowne:

- z tytułu nieterminowego wykonania zlecenia jednostkowego - w  wysokości po 0,5 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto za to zlecenie jednostkowe   -  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu wykonania zlecenia,

- z tytułu nieterminowego usuwania wad /usterek/nieprawidłowości  stwierdzonych podczas odbioru albo w okresie rękojmi/ gwarancji - w wysokości po 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy( należnego za to zlecenie jednostkowe , w którym wystąpiła wada ) -  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu,

- Ilekroć Wykonawca będzie opóźniać się z wykonaniem zlecenia jednostkowego                               i opóźnienie przekroczy 7 dni , Zamawiający może  – po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania jego zobowiązań - powierzyć wykonanie opóźnionych/ zaniechanych czynności osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę- bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi /gwarancji  i uprawnień do naliczania kar umownych .

- W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy zgodnie              z postanowieniami niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną              w wysokości 10 % wynagrodzenia wskazanego w § 3  ust. 4 umowy.

- Strony ustalają, iż zapłata   kar umownych wynikających z niniejszego § może nastąpić poprzez potrącenie z należności Wykonawcy, niezależnie od postanowień § 6 niniejszej umowy.

- Jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych  kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 10.Odstąpienie od umowy.

1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, w następujących przypadkach, gdy:

a) został złożony zasadny wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub ogłosił on likwidację,

b) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy mające wpływ na jego  sytuację ekonomiczno – finansową , w tym należyte wykonanie przedmiotu umowy,

c) Wykonawca nie rozpocznie robót wynikających ze zlecenia jednostkowego( z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ) w terminie 14 dni od daty otrzymania zlecenia jednostkowego , pomimo wezwania Zamawiającego,

d) wystąpi przerwa w wykonywaniu robót objętych umową ( z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ) na okres dłuższy niż 14 dni,

e) w razie naruszenia przez Wykonawcę innych warunków umowy, jeżeli naruszenie to  nie zostało usunięte w terminie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy o takim naruszeniu,

f) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zlecenia jednostkowego powyżej 14 dni w stosunku do uzgodnionego terminu, pomimo wezwania Zamawiającego.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust 1  niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części zamówienia – podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie stan zaawansowania pracy, stwierdzony protokolarnie przez strony niniejszej umowy.

3.W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych prac, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego wg stanu na dzień odstąpienia.

4.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od uzyskania wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za czynności wykonane w ramach tej umowy, do dnia przyjęcia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.

5, Strony umowy mogą w każdym czasie rozwiązać umowę  za porozumieniem stron.

§ 11. Osoby wyznaczone  do bieżących kontaktów

- W  celu sprawnej realizacji przedmiotu  umowy  strony wyznaczają  następujące  osoby   do bieżących kontaktów :

- W imieniu Wykonawcy :  Pan/i…………………. tel…………….. e-mail: …………………………

- W imieniu Zamawiającego : Pan/i……………………………tel……………………… e-mail: ………………………………………………………..który uprawniony jest również do  składania zamówień jednostkowych i ich odbioru, składania  reklamacji.

2. Zmiana w.w osób i ich danych nie wymaga formy pisemnego aneksu , a jedynie  pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 12. Okres obowiązywania umowy

- Umowa   niniejsza   jest   zawarta   na  czas  określony   od  dnia  podpisania                         do  30.11.2018 r.

- Zamawiający  może    wypowiedzieć   umowę    w  formie   pisemnej  za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia  .

- Zamawiającemu  służy   prawo   rozwiązania   niniejszej   umowy   ze  skutkiem   natychmiastowym   w  przypadku  naruszenia   warunków   umowy przez Wykonawcę, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie .

§ 13. Postanowienia końcowe.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:

a) zmian prawa  lub  wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, poprzez zmianę terminu wykonania umowy lub/i zmniejszenia zakresu zleconych robót  przez Zamawiającego  (z  odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do zmniejszonego zakresu robót, stosownie do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ),

b) w sytuacji zmiany stawki podatku VAT – w zakresie wynikającym z tej zmiany

c) w sytuacjach i na zasadach przewidzianych w Rozdz.9 §  51  Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień Sektorowych  przez MPWiK  Sp. z o.o.  w Łomży

3. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 2 pkt. a nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze  zm. ) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t ze. zm. ) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

# 5.Zawiadomienia:

a) w przypadkach nieuregulowanych odmiennie w umowie , oświadczenia i zawiadomienia dla swojej skuteczności Strony muszą przekazać osobiście za potwierdzeniem odbioru lub pocztą poleconą za zwrotnym poświadczeniem ich odbioru. Dopuszcza się ich równoczesne awizowanie faxem lub   e-mailem na adresy :

Wykonawcy: …………………………………….

Zamawiającego: sekretariat @mpwik.lomza.pl

6.O ile w umowie nie wskazano inaczej, zawiadomienia / oświadczenia będą wysyłane na adresy podane przez Strony w preambule umowy . Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie adresu . Jeżeli Strona nie powiadomiła                   o zmianie adresu pisma/ oświadczenia wysłane na ostatni znany adres uważa się  za doręczone.

7.Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania warunków umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym  dla Zamawiającego i    dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy.

2. Polisa OC.

Zamawiający                                                                                        Wykonawca