UMOWA

DOSTAWY I MONTAŻU  SYSTEMU  DEZYNFEKCJI  WODY  PROMIENIAMI  UV

zawarta w Łomży w dniu ………………………… pomiędzy:

………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez _______________________________

zwanym dalej Wykonawcą  :

a

spółką pod firmą : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży, 18-400 Łomża ul. Zjazd 23, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod Nr KRS 0000052100 , kapitał zakładowy Spółki 50 567 000,00 zł, NIP  718 10 09 763, reprezentowaną przez   Mariusza Konopka        -     Prezesa  Zarządu

zwaną dalej  ZAMAWIAJĄCYM  :

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy

z  dnia  ……………. w trybie przetargu nieograniczonego  przeprowadzonego  zgodnie  z  „Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez  MPWiK sp. z o.o. w Łomży.”

§ 1.Przedmiot umowy

1.Przedmiotem niniejszej Umowy jest zaprojektowanie i dostawa przez Wykonawcę średniociśnieniowego systemu dezynfekcji wody promieniami UV wraz z montażem i wykonaniem rurociągów bocznikowych z niezbędną armaturą oraz uruchomieniem,  wyposażonego w automatyczny mechaniczny system czyszczący o wydajności  systemu  400 m3/h na  Stacji  Uzdatniania  Wody  „Rybaki” w  Łomży  ,zwanych dalej „przedmiotem umowy” .

2.Wymagania  techniczne Zamawiającego wobec zamówionego systemu dezynfekcji  wody promieniami UV określony jest w SIWZ  która stanowi Załącznik nr 1  do niniejszej umowy.

3.Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się również   do :

- wykonania projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018, poz. 1935 z póz. zmianami) -  3 egz. +  1 egz. w wersji elektronicznej (rysunki należy zapisać w formacie pliku *.dwg i *.pdf, opisy w plku *.doc),

b)  wykonania kosztorysu inwestorskiego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania  kosztorysu inwestorskiego  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 Nr 130 poz.1389) – 1 egz. +  1 egz. w wersji elektronicznej,

c)  wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej,

d) dostarczenia  Instrukcji   obsługi systemu dezynfekcji  wody promieniami UV

e) dostarczenia  DTR elementów systemu dezynfekcji  wody promieniami UV

f) wykonania badania mikrobiologicznego  wody potwierdzonego sprawozdaniem PSSE

g)  dostarczenia atestów higienicznych zastosowanych elementów i materiałów

h)  przygotowania protokołu  uruchomienia systemu dezynfekcji  wody promieniami UV

i) dostarczenia  kart gwarancyjnych producentów zamontowanych elementów

j)  przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego obsługującego systemu dezynfekcji  wody promieniami UV potwierdzonego certyfikatem ukończenia szkolenia wystawionym przez Wykonawcę,

k) sporządzenia  i  przedłożenia  Zamawiającemu  do  uzgodnienia  szczegółowego  harmonogramu  robót.

4.Przedmiot umowy , będzie :

- spełniał  wymagania Zamawiającego  wskazane w SIWZ i niniejszej Umowie

- kompletny,

- fabrycznie nowy, nieregenerowany, bez śladów używania lub uszkodzenia,

- dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta,

- będzie w pełni odpowiadać normom polskim oraz Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwiać jego bezpieczną eksploatację zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP

- wolny od wad fizycznych i prawnych .

5.Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy przy zachowaniu najwyższej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego .

6.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu umowy, warunkami jej wykonania, miejscem planowanych robót montażowych                      i nie  wnosi   żadnych zastrzeżeń.

7.Prawo własności do systemu  dezynfekcji  wody przechodzi na Zamawiającego z datą podpisania Protokołu Odbioru, o których mowa w § 5  ust 2 Umowy.

§ 2. Termin wykonania przedmiotu umowy.

- Strony ustalają termin wykonania całości  przedmiotu umowy w ciągu  60  dni  od podpisania  umowy.

- Jako datę wykonania przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania   Protokołu Odbioru    zgodnie z postanowieniami § 5 umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu  z przyczyn leżących po  stronie Zamawiającego ( jak np. wskutek wyznaczenia próbnego rozruchu                     w terminie niezapewniającym  zachowanie terminu  wykonania umowy przez Wykonawcę  ) .

- Protokolarne przekazanie miejsca robót montażowych nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

§ 3. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać  niniejszą umowę z należytą starannością zgodnie z Polskimi Normami, wiedzą techniczną, Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami oraz dołączyć niezbędne do odbioru przedmiotu umowy atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, w tym w szczególności: aprobatę techniczną, certyfikat zgodności, znak certyfikacji krajową, deklarację zgodności na poszczególne elementy systemu dezynfekcji  wody  promieniami UV.

- Przy wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz do zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót i terenu przyległego oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i ich mienia                                    z zachowaniem najwyższej staranności.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do :

- realizowania umowy przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędne uprawnienia, ważne badania lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych i aktualne przeszkolenia bhp,

- zatrudnienia personelu realizującego umowę na podstawie umowy o pracę jeśli wykonuje on zamówienie w warunkach charakterystycznych dla umowy o pracę, a także bezwzględnego przestrzegania zasad wynagradzania w zakresie dotyczącym zagwarantowania płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej ( dla umów cywilnoprawnych),

- wyposażenia osób wykonujących prace  w niezbędny wymagany sprzęt ochrony indywidulanej celem zapobiegania wypadkom przy pracy,

- prowadzenia wszelkich prac na placu budowy w dniach i godzinach roboczych Zamawiającego ( tj. poniedziałek-piątek w godz. 7:00- 18:00 oraz powiadomienia o planowanym dostarczeniu systemu  dezynfekcji  wody  na miejsce  montażu z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych

- dbania o należyty porządek na terenie prowadzonych prac i terenie przyległym a także wywiezienia i utylizacji na własny koszt wszystkich pozostałości , odpadów i materiałów pozostałych w związku z realizacją przedmiotu umowy,

- uporządkowania po zakończeniu prac terenu prac i terenu przyległego , a następnie przekazania go w stanie należycie uporządkowanym Zamawiającemu w protokole końcowego Odbioru robót.

4. Wykonawca (lub podwykonawcy jeśli zostali dopuszczeni) ponoszą pełną odpowiedzialność za personel wykonujący umowę w zakresie narażenia personelu na warunki pracy stwarzające zagrożenie dla zdrowia i higieny, zapobieganie pożarom, uszkodzeniu maszyn i narzędzi oraz zanieczyszczenie środowiska podczas wykonywania robót.

5. Wykonawca lub podwykonawca/y wykona prace montażowe własnym sprzętem i przy użyciu własnych materiałów budowlanych, które powinny spełniać jakościowo warunki określane przepisami prawa budowlanego oraz posiadać atesty wymagane przepisami prawa, certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska normą lub aprobatą techniczną.

6. Wykonawca lub podwykonawca/y na każde żądanie Zamawiającego podda się kontroli i udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające przestrzeganie postanowień określonych w ust. 1-5 oraz udzieli dodatkowych wyjaśnień.

7. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własnego mienia, mienia podwykonawców                      i personelu we własnym zakresie. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za utracone przez Wykonawcę narzędzia, materiały itp.

8. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód powstałych w związku z wykonywanymi przez niego robotami .

9.W okoliczności, gdy Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy, bądź jego elementów podwykonawcom, odpowiada za działanie bądź zaniechanie tych osób jak za swoje własne.  Podwykonawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązków określonych w powyżej w ust 1-8.

10. Wykonawca jest obowiązany w okresie wykonywania prac objętych niniejszą umową do posiadania i przedkładania Zamawiającemu aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w tym w szczególności obejmującej przedmiot umowy - z sumą ubezpieczenia w wysokości co najmniej  100 000,00 zł na cały okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadania polisy OC, której okres obowiązywania wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wznowienia ubezpieczenia, przed upływem terminu jego ważności, na wymaganych w nin. umowie warunkach, na okres obowiązywania zawartej umowy i przedłożenia jej Zamawiającemu.

11. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:

a/ informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie dni 7 od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania wraz z przedmiarem i wyceną,

b/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń w toku realizacji inwestycji do ich naprawienia oraz doprowadzenia do stanu poprzedniego.

12.Zamawiający ma prawo wglądu w przebieg zaawansowania prac  wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na każdym etapie ich wykonywania.

§4.Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do :

- przekazanie miejsca robót montażowych w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,

- zamknięcia na  czas  robót  montażowych  dopływu  wody  oraz  opróżnienia  rurociągów  na  których  prowadzone  będą prace  montażowe,

- zapewnienia Wykonawcy  możliwości realizowania prac montażowych  na Stacji Uzdatniania  Wody „Rybaki”  bez zakłóceń ze strony Zamawiającego,

- udostępnienia  zaplecza dla  Wykonawcy  do  składowania  materiałów  oraz  urządzeń  niezbędnych  do  prowadzenia  prac  montażowych objętych  niniejszą umową.

§ 5.Odbiór przedmiotu umowy.

- Wykonany przedmiot umowy  o  którym  mowa  w § 1, po uzyskaniu pozytywnego wyniku uruchomienia systemu dezynfekcji  wody  będzie podlegać odbiorowi przez Zamawiającego. Strony przystąpią do odbioru w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia  Wykonawcy przez Zamawiającego o przystąpieniu do odbioru.

- Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie  umowy będzie Protokół Odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy  - bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż miejscem odbioru  przedmiotu umowy będzie Stacja  Uzdatniania  Wody  „Rybaki” w  Łomży.

- Zamawiający sprawdzi w trakcie odbioru wykonanie przedmiotu umowy w szczególności w zakresie zgodności z postanowieniami  SIWZ, umowy i załączonych do niej dokumentów, wymaganiami Polskich Norm i norm branżowych oraz wymagań wynikających z jego przeznaczenia.  Wykonawca przy odbiorze końcowym ma obowiązek przekazać Zamawiającemu dokumenty, o których mowa  w  § 1 ust.3.

- W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy, a w szczególności , iż przedmiot odbioru jest wykonany :

a) nieprawidłowo technologicznie,

b) niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego, opisem przedmiotu umowy zawartym w niniejszej umowie i załączniku nr 1,

c) przy użyciu materiałów nieposiadających atestów określonych prawem,

d) roboty bądź ich poszczególne elementy nie spełniają założeń użytkowych,

f) nie spełnia wymagań stawianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Polskie normy i normy branżowe,

g) nie nadaje się do wykorzystania w celu do jakiego został wykonany

Zamawiający (jego przedstawiciel) ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru.

6.W przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych wad, usterek, nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym  niż 7 dni. Procedura odbioru zostanie powtórzona, aż do skutku.  Podpisanie Protokołu Odbioru nastąpi po usunięciu wad.

7.Jeżeli ujawnione wady/ usterki / nieprawidłowości są wadami istotnymi, tj. uniemożliwiają lub ograniczają możliwość korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem , a nie jest możliwe ich usunięcie Zamawiający może wedle swego wyboru: od umowy odstąpić z winy Wykonawcy lub żądać obniżenia ceny.

8.Ilekroć Wykonawca będzie opóźniać się z wykonaniem niniejszej umowy, Zamawiający może – po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania swoich zobowiązań - powierzyć wykonanie czynności, co do której Wykonawca jest w zwłoce osobie trzeciej , na koszt Wykonawcy - bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi /gwarancji oraz uprawnień do naliczania kar umownych  ( wykonanie zastępcze).

9. Niezależnie od ww. uprawnień Zamawiający może również skorzystać z uprawnień wynikających paragrafu 9-10 umowy .

§ 6.Wynagrodzenie Wykonawcy.

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  ryczałtowe zgodne z jego ofertą w łącznej kwocie: ……………………..zł netto + VAT 23% ……………………… zł , brutto ………………………….. (słownie: …………………………………………….. zł).

- Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy,  w tym przeniesienie  praw  autorskich do  dokumentacji  projektowej i jest niezmienne .

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony, zainstalowany i uruchomiony  system dezynfekcji  wody  promieniami  UV po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury  na rachunek bankowy wskazany na fakturze - w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, z  zastrzeżeniem  ust.4.

- Podstawą wystawienia faktury jest Protokół Odbioru   przedmiotu  umowy - bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego .

- Jako dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego .

- Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT NIP :    718-10-09-763

- Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT NIP :    ……………………………………

9. Strony  wyłączają  stosowanie  ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z Art. 4 ust.3 Ustawy  z dnia  9 listopada  2018 r. o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach  publicznych, koncesjach na  roboty  budowlane lub  usługi oraz  partnerstwie publiczno-prywatnym.

.

§ 7. Gwarancja jakości .

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 letniej gwarancji jakości na dostarczony, uruchomiony i  odebrany system dezynfekcji wody promieniami UV na  Stacji  Uzdatniania  Wody „Rybaki” w Łomży  ( gwarancja obejmuje zarówno dostarczone elementy, jak i wykonane przez  Wykonawcę roboty montażowe ) - licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego . Okres gwarancji przedłuża się o okres wystąpienia wad tj. od dnia ich wystąpienia - do czasu ich usunięcia. Rękojmia wygasa 3 miesiące po upływie terminu gwarancji

- Wykonawca - w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się do dokonywania we własnym zakresie , na własny koszt i w wymaganych terminach przeglądów gwarancyjnych dostarczonych i zamontowanych elementów  systemu  dezynfekcji  wody promieniami UV. Protokoły z wykonanych przeglądów gwarancyjnych będą przesyłane Zamawiającemu nie później niż 7 dni od ich sporządzenia

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady w przedmiocie umowy, które wyjdą na jaw po dacie odbioru robót przez Zamawiającego – aż do upływu terminu wynikającego z udzielonej gwarancji.

- Wykonawca -w ramach udzielonej gwarancji - zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad, które zostaną mu zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji (zgłoszenie reklamacyjne).

- Zgłoszenie reklamacyjne może być doręczone Wykonawcy osobiście za potwierdzeniem odbioru lub pocztą poleconą za zwrotnym poświadczeniem  odbioru i będzie one uważane za skutecznie doręczone w dniu jego doręczenia  ( w razie nieodebrania –w dniu upływu terminu pierwszego awizo przez pocztę ), a także faxem na nr ……………………………. lub e-mailem na adres …………………..,z obowiązkiem niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faxu /e-mail’a pod rygorem uznania  go za doręczony.

- Usunięcie zgłoszonych wad nastąpi  w  terminie   3 dni od  daty  doręczenia Wykonawcy zgłoszenia  reklamacyjnego.

- W przypadku nieusunięcia wad w powyższym terminie Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), zachowując uprawnienia do naliczania kar umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i  gwarancji.

- Naprawy objęte gwarancją  wykonywane przez  Zamawiającego   we własnym zakresie ( za  wyjątkiem  wykonania  zastępczego na mocy postanowień niniejszej umowy ) mogą spowodować utratę gwarancji.

§ 8. Podwykonawstwo

Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy wykona własnymi siłami bez udziału

podwykonawców. (*)

- (* lub w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy/om,                               niniejszy paragraf otrzyma poniższe  brzmienie )

1. Następujący zakres robót  Wykonawca będzie wykonywał za pomocą   następujących podwykonawców : ...............................................................................................................................................

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana  pisemna zgoda Zamawiającego .

3. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji umowy lub projektu umowy z każdym podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie wraz z pisemnym wnioskiem o akceptację .

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o sprzeciwie lub zastrzeżeniach , o których mowa w art. 647 par 2 (1) kodeksu cywilnego w ciągu 14 dni od otrzymania w.w  wniosku(ów), przy czym bezskuteczny upływ tego terminu uważany jest za  akceptację  Zamawiającego.

5. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust 3 stosuje się odpowiednio.

6. Umowy , o których mowa w ust  4  i 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności .

7. Każdy projekt umowy lub umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawca nie może pozostawać w sprzeczności z treścią umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą oraz powinien zawierać w szczególności zgodne z odpowiednimi postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą:

1) zakres i  wszelkie warunki i wymagania jakościowe wykonania robót zgodne z odpowiednimi postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą,

2) terminy realizacji,

3)wynagrodzenie i terminy płatności, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

4) tryb rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w przypadku rozwiązania  umowy Zamawiającego z podwykonawcą .

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu każdorazowo  do wglądu zawartą  umowę o podwykonawstwo oraz wszelkich zmian tej umowy (aneksu) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. W odniesieniu do robót częściowo lub całkowicie wykonanych przez podwykonawców , Wykonawca przedstawi dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zakresie wykonanych przez nich robót wraz z pisemnymi oświadczeniami podwykonawców, że płatności za wykonane przez nich roboty zostały dokonane przez Wykonawcę. W przypadku nie dostarczenia w/w dowodu zapłaty przez Wykonawcę oraz oświadczeń wszystkich podwykonawców robót budowlanych, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury,  która stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego do czasu, aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez właściwy sąd  albo podwykonawca pisemnie zrzeknie się roszczenia.

10. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni , że należne płatności zostały wykonane.

11. Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kwot zapłaconych bezpośrednio przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców zgodnie z art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia takich kwot z płatności należnych Wykonawcy na mocy Umowy albo pobrania ich z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

12. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i ich dalszych podwykonawców, zakresu powierzonych i wykonywanych prac oraz zasad i postępu dokonywanych z nimi rozliczeń.

13. Zamawiający ma prawo domagać się zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zmiany  w szczególności w przypadku:

1) nieprzestrzegania przepisów prawa pracy BHP i przeciwpożarowych,

2) realizacji robót niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowy ,

14. W razie zaistnienia w czasie realizacji robót uzasadnionej potrzeby zmiany podwykonawcy, Wykonawca składa pisemne zgłoszenie Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca wskaże Zamawiającemu nowego podwykonawcę, załączając projekt umowy o podwykonawstwo. Jeżeli zmiana taka dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  w ofercie , w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu     o udzielenie niniejszego zamówienia , Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nowy podwykonawca samodzielnie  spełnia  te warunki  w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca , na którego zasoby Wykonawca powoływał się  w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Zamawiający zajmuje stanowisko w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowego zgłoszenia.

15.Wszelkie postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§ 9. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości po 0,5 % wartości łącznego  wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 6 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu ,

- z tytułu nieterminowego usuwania wad /usterek/nieprawidłowości w okresie rękojmi / gwarancji - w wysokości po 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu,

oraz (wpisać w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy/om*):

c) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/om lub dalszym podwykonawcy/om  -  w wysokości po 5 % wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy/com  - za każdy przypadek,

d) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -  w wysokości po 0,1 % wartości  nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia  brutto należnego podwykonawcom  - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy.

- Jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Kary umowne nie będą naliczane w przypadku wystąpienia opóźnień z przyczyn leżących  po  stronie Zamawiającego

§ 10.Odstąpienie od umowy.

1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie lub przepisach prawa , Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w następujących przypadkach, gdy:

a) został złożony zasadny wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub ogłosił on likwidację;

b) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy mające wpływ na jego sytuację ekonomiczno – finansową , w tym należyte wykonanie przedmiotu umowy;

c) Wykonawca nie rozpocznie prac montażowych wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty  przekazania mu  przez Zamawiającego miejsca planowanych robót montażowych ;

d) wystąpi przerwa w wykonywaniu robót montażowych objętych umową ( z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ) na okres dłuższy niż 7 dni,

e) w razie naruszenia przez Wykonawcę innych warunków umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w terminie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy o takim naruszeniu,

f) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy powyżej 14 dni w stosunku do ustalonego  terminu, pomimo wezwania Zamawiającego,

g) Wykonawca opóźnia się  w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru powyżej 14 dni - bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie wad ,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od uzyskania wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za czynności wykonane w ramach tej umowy, do dnia przyjęcia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.

2. Strony umowy mogą w każdym czasie rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

§ 11. Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, ze jest wyłącznie uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do utworu, tj. dokumentacji projektowej opracowanej w ramach realizacji niniejszej Umowy, zwanej dalej dokumentacją. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki ewentualnego naruszenia przy wykonywaniu przez niego przedmiotu umowy, praw autorskich osób trzecich.

- Dokumentacja  wykonywana w ramach realizacji Przedmiotu Umowy objęta jest ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskimi i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018r.  poz. 1191 z późn. zmianami).

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych stanowi integralną część wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §  6 umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji projektowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy w zakresie wielokrotnego wykorzystania jej na potrzeby Zamawiającego. Przejście autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej z Wykonawcy na Zamawiającego  następuje z dniem podpisania protokołu odbioru , o którym mowa w § 5 ust.2 nin. umowy. Z tym też dniem przejdzie na Zamawiającego  własność egzemplarzy tej dokumentacji.

5. Zamawiający ma wyłączne prawo do rozporządzania dokumentacją oraz dokonywania w niej zmian,  wykonywania autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej , korzystania z opracowań dokumentacji jak również wykorzystania w dowolnym zakresie związanym z prowadzoną przez niego działalnością, w tym:

- prawa do kopiowania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy dokumentacji, 
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową (DVD, CD, dyskietka), wprowadzania do pamięci komputera,

- prawa do rozpowszechniania egzemplarzy dokumentacji przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności przez prawo do wprowadzania i publikowania jej w Internecie, sieci komputerowej,

- prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono przez wprowadzanie jej do obrotu, użyczenie lub najem jej oryginału albo egzemplarzy.

6. Wykonawca oświadcza, że jeżeli przy realizacji przedmiotu umowy powierzy wykonanie dokumentacji projektowej (w całości lub jakiejkolwiek części) jakimkolwiek osobom trzecim zobowiązuje się  do  nabycia autorskich praw majątkowych do wykonanych przez te osoby trzecie prac składających się na dokumentację projektową, co najmniej w takim zakresie, jaki ma być na podstawie niniejszej Umowy przeniesiony przez Wykonawcę na Zamawiającego i  do przedstawienia  dowodów w tym zakresie  Zamawiającego. W razie wniesienia przeciwko Zamawiającemu przez te osoby  jakichkolwiek roszczeń pozostających w związku z dokumentacją projektową Wykonawca niniejszym zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z tych roszczeń, udzielić mu niezbędnej pomocy , a także pokryć Zamawiającemu wszelkie koszty w związku z wniesieniem tych roszczeń.

7. Wykonawca  udziela zgody na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane, praw autorskich zależnych do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy  poprzez jej opracowywanie, wprowadzanie zmian.

§ 12.Zawiadomienia

- Wszelkie zawiadomienia, jeśli w umowie nie wskazano inaczej ,  dla swojej skuteczności Strony muszą przekazać w formie pisemnej osobiście  za potwierdzeniem odbioru lub pocztą poleconą za zwrotnym poświadczeniem ich odbioru.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca siedziby / adresu . Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca siedziby/ adresu ,   zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres  -   uznaje się za doręczone.

§ 13.OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW

  - W imieniu Wykonawcy bieżący kontakt z Zamawiającym oraz nadzór bezpośredni nad realizacją umowy sprawuje P. …………………………..  Tel. …………………………. e-mail na adres ………………………………

  - W imieniu Zamawiającego bieżący kontakt z Wykonawcą w zakresie wykonania umowy, odbioru przedmiotu umowy , składania reklamacji sprawuje 
Pan Karol  Miśkiewicz tel. 86/216 62 77 wew.23  E-mail: zakladsieci@mpwik.lomza.pl

  - Zmiana w/w osób i ich danych nie wymaga formy pisemnego aneksu , a jedynie pisemnego lub faxem powiadomienia drugiej Strony.

§ 14.Postanowienia końcowe

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

- Zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:

- zmian prawa  lub  wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, poprzez zmianę terminu wykonania umowy lub/i zmniejszenia zakresu  udzielonego zamówienia ,

- w sytuacji zmiany stawki podatku VAT – w zakresie wynikającym z tej zmiany

- w sytuacjach i na zasadach przewidzianych w Rozdz.9 §  51  Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień Sektorowych  przez MPWiK  Sp. z o.o.  w Łomży

- Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 2 pkt. a) nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu    Cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa .

- Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania Umowy rozstrzygać będzie sąd     powszechny właściwy miejscowo  dla siedziby Zamawiającego

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i  jeden  dla Dostawcy.

Załączniki :

1. SIWZ postępowania

2. Polisa OC Wykonawcy

Wykonawca :                                                                          ZAMAWIAJĄCY  :